## Slide 1
基础设施维护管理培训
培训讲师：梁纲
培训日期：2019年3月

## Slide 2
01
培训目标及培训要求
02
维护计划与实施流程
03
维护工作实施
04
预测性维护工作

## Slide 3
培训目标及培训要求
培训目标
培训要求
为确保润泽科技数据中心正常稳定运行，有效降低、规避数据中心运行风险，提高数据中心运行的稳定性及可靠性，对数据中心基础设施维护工作的组织实施进行规范化、标准化、流程化的有序管理及运用。
参训人员需要掌握基础设施维护管理流程规定，能够很好地落实基础设施维护管理工作制度和责任。

## Slide 4
01
培训目标及培训要求
02
维护计划与实施流程
03
维护工作实施
04
预测性维护工作

## Slide 5
维护计划
维护项目制定
数据中心基础设施预防性维护项的制定应遵循以下几点要素：
1、预防性维护项目应包含数据中心基础设施运行管理范围内的所有关键设备；
2、预防性维护项目应充分参考设备厂商随机资料、相关国家标准和行业规范要求、建议进行梳理；
3、预防性维护项目制定应从设备生命周期发展趋势，结合历史维护记录、分析结果，根据实际情况进行制定；
4、预防性维护项的制定应结合供应商维护内容，进行统一管理，梳理供应商维护SLA，以保证设备得到定期维护。

## Slide 6
维护计划
维护计划制定
1、数据中心年度预防性维护计划由基础设施运维总监制定；
2、年度预防性维护计划制定要包含数据中心运维团队的维护项及外部供应商提供的维护项，并根据维护责任主体加以区分；
3、计划的制定过程要充分考虑基础设施运行工况、设备运行要求、业务运行要求、季节变化、外部相关因素等对维护工作的影响；
4、年度预防性维护计划统一采用预防性维护计划模板编写。
维护计划审批
下一年度预防性维护计划应于上一年度12月第二周之前由基础设施运维主管拟定完成，报数据中心主管领导审批，审批通过后方可进行计划实施。

## Slide 7
实施流程
维护执行程序
1、预防性维护执行采用变更流程方式进行发起，由主管工程师填写维护流程工单，并附带维护实施方案；
2、维护工单应首先提交数据中心运维分部部长审批，运维分部部长审批通过后向运维总监提交变更单进行报备审批方可实施；
3、维护变更审批通过后交由主管工程师，由主管工程师按照维护方案自主实施或配合供应商实施维护工作，维护工作实施完毕后由主管工程师复核实施结果；
4、维护程序执行完毕，并经过运维分部部长复核结果后，记录维护实施情况，并提交至数据中心运维总监审核关闭工单；
5、维护变更审批程序同样适用于外部供应商维护管理，外部供应商维护变更管理审批程序由基础设施维护管理部门负责代为发起实施。

## Slide 8
实施流程
维护执行程序流程图如下：

## Slide 9
实施流程
维护变更等级划分
1、根据各项维护工作对数据中心运行产生的直接或潜在影响，将各项维护工作的维护变更等级定义为高、中、低三个层级，对各等级维护变更申请的时间周期也进行了详细划分；
序号 | 维护变更等级 | 定义 | 提前申请周期 | 备注
1 | 高 | 可直接对IT设备供电、供冷等外部环境造成影响或导致大面积设备运行状态发生变更的维护活动 | 5个工作日 | 关键设备检修及维护
2 | 中 | 降低IT设备运行可靠性，小范围影响设备运行状态发生变更的维护活动。 | 3个工作日 | 非关键设备检修及维护
3 | 低 | 对IT设备影响较小，不会对设备运行状态发生变更，但存在一定潜在风险的维护活动。 | 1个工作日 | 一般性带电检查及维护
2、对于各维护项变更等级、申请周期的定义，详见“附件2：基础设施维护变更等级表”或“变更管理流程文档“。

## Slide 10
实施流程
维护变更会签
根据数据中心基础设施运维团队的组织架构实际情况，在进行部分关键设备的变更维护前，需提前通过关联部门的会签，通告关联部门变更维护工作对其产生的影响和风险，以便做好应对准备工作。
对各维护项是否需进行会签的定义，详见“前述：基础设施维护变更等级表”或“变更管理流程文档“。

## Slide 11
01
培训目标及培训要求
02
维护计划与实施流程
03
维护工作实施
04
预测性维护工作

## Slide 12
维护工作实施
维护实施
1、各维护项工作由专业工程师负责，专业工程师应根据专业MOP作业程序文档要求，按照标准作业程序开展维护工作，并如实按照要求记录维护工作单。
2、运维主管应对维护过程进行监督、指导，并确保操作过程安全、有效，维护工单填写无误；
维护工单保存
1、 维护工单由运维主管负责集中存档；
2、运维主管应对设备维护记录工单进行有序管理，应能满足记录文档可被随时调阅、查看的要求；
3、所有设备维护记录文档应完好保存，保存期限为2年。

## Slide 13
维护工作实施
维护工作延期
基础设施管理部门应保证预防性维护的完成率，由于各种原因导致计划维护项目无法如期实施的，基础设施运维主管应针对该维护项执行延期变更申请，延期变更申请的等级、会签要求同样适用于“维护变更等级划分“、”维护变更会签“的相关要求；导致预防性维护工作无法如期实施的因素主要有如下几点：
由于和IT部门工作冲突或在服务重保期；
备品备件缺失，不能在维护计划期内补充到位；
因供应商服务人员变动或供应商变动的；
因设备故障，不能在维护计划期内修复的；
设备升级改造实施中，不具备维护条件；
因不可抗力等因素（自然灾害）不能实施维护。

## Slide 14
01
培训目标及培训要求
02
维护计划与实施流程
03
维护工作实施
04
预测性维护工作

## Slide 15
预测性维护工作
预测性维护工作发起
1、预测性维护计划由基础设施运维主管根据设备的运行工况、外部环境变化、历史运行维护数据趋势等方面，通过采集、分析，判断设备的劣化趋势而提出的防范措施，制定的特定项目维护工作；
2、预测性维护计划由基础设施运维主管根据需要制定预测性维护计划，并提交关联部门会签、数据中心主管领导审批，审批通过后方可按照计划进入实施流程。
预测性维护计划实施
预测性维护计划的实施流程和维护计划实施流程一致。详见“维护计划实施流程”。
预测性维护实施
1、预测性维护工作实施应制定详细实施方案，包含实施人员、时间周期、实施范围、操作程序等事项；
2、预测性维护过程应进行维护工单的记录，并对维护效果进行评估、总结汇报。